CAMPUSSEGURO

MS03 - ALERTAS Y EMERGENCIAS

BACKLOG DE JIRA

Grupo: Zephyros · Proyecto: CampusSeguro · Microservicio: MS03 - Alertas y Emergencias

Alertas (MS03) - Backlog de Jira (v3)

# Convenciones

Estados (en pantalla / en código): Borrador DRAFT, Programada SCHEDULED, Activa ACTIVE, Finalizada ENDED, Archivada ARCHIVED.

Stack (basado en el laboratorio ToDo Full Stack): Java 17 + Spring Boot + Maven, API REST, Spring Data JPA, PostgreSQL 17 en Docker (imagen oficial postgres:17-alpine), React + Vite, Resend para correo. Repositorio único con backend/, frontend/, database/ y docs/.

Herramientas de diseño: diagramas en LucidChart, mockups en Figma. Todo artefacto se exporta a docs/design/ y se enlaza en el README. No se usan diagramas de secuencia.

Arquitectura del backend: controller → service (interfaz + Impl) → repository → entity, con dto, exception, config, client (MS01/MS02/Resend) y mapper. El controller nunca accede al repository ni contiene lógica de negocio.

Etiquetas de tareas: [DISEÑO] diagramas, mockups y contratos · [BD] base de datos · [BE] backend · [FE] frontend · [PRUEBAS] pruebas · [CALIDAD] análisis estático/dinámico y pipeline · [DOCS] documentación · [INT] integración con otros squads · [OPS] configuración y despliegue local

Fases del proyecto:

| Fase | Contenido | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseño | Épica 0, Feature 0.1 (HU 0.1.1 a 0.1.4): todos los diagramas, el contrato OpenAPI, los mockups y el plan de pruebas | Revisión de diseño aprobada (ver "Gate de diseño") |
| 2. Implementación | Épica 0 Feature 0.2 y Épicas 1 a 5 | Cada HU cumple el DoD |
| 3. Verificación | Épica 6: análisis estático, análisis dinámico, E2E y evidencias | Quality gate en verde |

# Definition of Ready (DoR) general

Una HU de implementación entra a un sprint cuando:

El requerimiento relacionado (Feature) fue revisado y acordado con el equipo.

Los artefactos de diseño que le aplican (diagramas en LucidChart, contrato OpenAPI, mockups en Figma) están aprobados en el Gate de diseño.

Los campos, las reglas de validación y los códigos de error de la HU están definidos en el contrato OpenAPI y en el catálogo de errores.

Las dependencias con MS01, MS02, MS06 o Resend están identificadas, y el contrato o un stub está disponible.

Los criterios de aceptación son claros y verificables.

# Definition of Done (DoD) general

Una HU está terminada cuando:

La funcionalidad está entregada de punta a punta (API + pantalla si aplica), cumple los criterios de aceptación y se puede demostrar en el ambiente local con Docker.

La implementación respeta la arquitectura por capas y coincide con el diseño y el contrato OpenAPI. Si algo cambió, el diseño se actualizó.

Todos los errores esperados están manejados con excepciones propias y el GlobalExceptionHandler, con el formato de error estándar. No hay 500 para situaciones que corresponden a 400, 403, 404 o 409.

Pruebas unitarias del service (Mockito), del controller (MockMvc) y de integración con PostgreSQL (Testcontainers) ejecutadas y aprobadas. Pruebas de componentes del frontend (Vitest + React Testing Library) cuando hay pantalla.

Cobertura de código nueva ≥ 80 % (JaCoCo y cobertura de Vitest).

Análisis estático en verde (SonarCloud), sin bugs ni vulnerabilidades críticas.

Código revisado y aprobado mediante Pull Request, con el pipeline en verde.

Endpoint documentado en Swagger/OpenAPI, coincidiendo con docs/api/openapi.yaml.

Logs sin datos sensibles. Sin secretos en el repositorio.

# Épica 0: Diseño y fundamentos técnicos

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar completamente la solución antes de implementarla y dejar listas las bases técnicas, para que las historias funcionales se construyan sobre un diseño aprobado y se entreguen funcionando.

### HU 0.1.1: Diseño de datos y arquitectura (LucidChart)

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar el modelo de datos y la arquitectura de MS03, para tener claro qué se va a construir.

DoR

Requerimientos RF-ALT-01 a RF-ALT-07 revisados.

Reglas de negocio 1, 3, 5, 6, 7 y 9 confirmadas. Reglas 2, 4 y 8 quedan marcadas como PENDIENTE hasta recibir el documento completo de reglas de negocio — no se diseñan a ciegas.

MoSCoW

Must Have: la base de datos y todas las capas dependen de este diseño.

Criterios de aceptación

Dado que el diseño está terminado, cuando el equipo hace la revisión, entonces cada diagrama es consistente con los requerimientos y entre sí.

Dado cada regla de negocio confirmada (1, 3, 5, 6, 7, 9), entonces existe al menos un elemento del diseño que la hace cumplir.

Dado el diagrama de estados, entonces incluye explícitamente las transiciones DRAFT→ACTIVE y SCHEDULED→ACTIVE como dos caminos válidos distintos hacia Activa, cada uno con su disparador (coordinador, scheduler o MS06).

DoD

Diagramas exportados a docs/design/ y enlazados en el README.

Aprobados en el Gate de diseño.

Tareas

Tarea 0.1.1.1 [DISEÑO] Diagrama entidad-relación en LucidChart: alerts, alert_scope_items, alert_recipients, notification_deliveries, alert_confirmations, audit_events. PK (UUID), FK, cardinalidades, columnas de auditoría (created_at, updated_at), version en alerts para bloqueo optimista, y simulation_id nullable con índice.

Tarea 0.1.1.2 [DISEÑO] Diccionario de datos por tabla: tipo, longitud, nulabilidad, valores por defecto y CHECK (estado, tipo de alerta, tipo de alcance, origen, estado del envío).

Tarea 0.1.1.3 [DISEÑO] Restricciones e índices: único (alert_id, user_id) en alert_confirmations y en notification_deliveries; índice (status, activation_at) para el scheduler; índice por created_at; índice por simulation_id con una restricción de unicidad condicional (un simulation_id no puede tener más de una alerta en estado SCHEDULED o ACTIVE simultáneamente) para sostener la idempotencia de la integración con MS06.

Tarea 0.1.1.4 [DISEÑO] Diagrama de arquitectura general: React, API Gateway, MS03, MS01, MS02, MS06, Resend, PostgreSQL, con protocolo y autenticación de cada conexión.

Tarea 0.1.1.5 [DISEÑO] Diagrama de capas y paquetes del backend (controller, service, repository, entity, dto, mapper, exception, config, client, scheduler).

Tarea 0.1.1.6 [DISEÑO] Diagrama de clases: entidades JPA, enums (AlertStatus, AlertType, ScopeType, RecipientType, AuditAction), DTOs, interfaces de service, repositories, EmailSender, CatalogClient, jerarquía de excepciones.

Tarea 0.1.1.7 [DISEÑO] (corregida) Diagrama de estados del ciclo de vida con los dos caminos hacia Activa: Borrador → Activa (coordinador activación manual inmediata, o MS06 al iniciar un simulacro ya mismo) y Programada → Activa (scheduler automático, o coordinador adelantando una alerta ya programada). Indicar para cada transición quién la dispara, la condición y el efecto.

Tarea 0.1.1.8 [DISEÑO] Diagrama de flujo de la activación (ambos caminos): cambio condicional de estado → evento → resolución de destinatarios → envío con Resend → registro del resultado y auditoría.

Tarea 0.1.1.9 [DISEÑO] Diagrama de despliegue local: PostgreSQL con volumen, backend :8080, frontend :5173, variables de entorno.

### HU 0.1.2: Diseño del contrato de la API y del manejo de errores

Como equipo de desarrollo, quiero definir primero el contrato de la API y el catálogo de errores.

DoR

HU 0.1.1 en revisión.

MoSCoW

Must Have: sin contrato no se pueden construir en paralelo los endpoints y las pantallas.

Criterios de aceptación

Dado el archivo openapi.yaml, cuando se valida con un linter, entonces no tiene errores.

Dado el endpoint de activación, entonces el contrato distingue explícitamente el caso Borrador → Activa del caso Programada → Activa y documenta ambos.

Dado el endpoint de creación por MS06, entonces el contrato documenta el comportamiento idempotente ante un simulationId repetido.

DoD

docs/api/openapi.yaml y docs/design/catalogo-errores.md aprobados en el Gate de diseño.

Contrato con MS06 revisado y aceptado por el squad de MS06 (aunque la integración en vivo se prueba en Sprint 2).

Tareas

Tarea 0.1.2.1 [DISEÑO] Redactar docs/api/openapi.yaml (contract-first): POST/GET/PUT /api/v1/alertas, GET /api/v1/alertas/{id}, PATCH .../programar, .../activar, .../finalizar, .../archivar, POST .../confirmaciones, GET .../auditoria. El PATCH .../activar documenta ambos caminos (DRAFT→ACTIVE y SCHEDULED→ACTIVE) como 200 válidos.

Tarea 0.1.2.2 [DISEÑO] Formato de error estándar: {timestamp, status, code, message, path, details[{field, message}]}.

Tarea 0.1.2.3 [DISEÑO] Catálogo de errores: VALIDATION_ERROR 400, INVALID_REFERENCE 400, INVALID_PAGINATION 400, INVALID_ACTIVATION_DATE 400, UNAUTHORIZED 401, FORBIDDEN/NOT_A_RECIPIENT 403, ALERT_NOT_FOUND 404, INVALID_ALERT_STATE 409, INVALID_TRANSITION 409, ALERT_NOT_ACTIVE 409, SIMULATION_MISMATCH 409, DUPLICATE_SIMULATION_ALERT 409 (nuevo — reemplaza la creación silenciosa de duplicados), CONCURRENT_MODIFICATION 409, EXTERNAL_SERVICE_UNAVAILABLE 503, INTERNAL_ERROR 500.

Tarea 0.1.2.4 [DISEÑO] Matriz de validaciones por campo.

Tarea 0.1.2.5 [DISEÑO] (corregida) Matriz de roles por endpoint usando únicamente COORDINATOR, AUDITOR y SERVICE_MS06 como roles con privilegio; cualquier otro usuario autenticado es tratado como "usuario genérico" y su acceso a GET /alertas/{id} y a POST /confirmaciones depende de AlertAccessPolicy (si está listado como destinatario directo, pertenece a un rol destinatario de esa alerta, o tiene un registro de envío), no de un rol fijo del JWT.

Tarea 0.1.2.6 [DISEÑO] Documento de contrato con MS01 (validar usuarios/roles, obtener usuarios con correo por rol — incluir pregunta explícita sobre qué nombres de rol emite el JWT) y MS02 (validar edificios/zonas), y con MS06 (creación/activación inmediata y finalización, incluyendo el comportamiento idempotente por simulationId).

Tarea 0.1.2.7 [INT] Enviar y dejar en revisión los contratos con MS01, MS02 y MS06 (no bloquea el Sprint 1: se trabaja con stubs mientras se confirma).

Tarea 0.1.2.8 [DISEÑO] Documento de decisiones (docs/design/decisiones.md): comportamiento ante filtros inválidos en el listado, campo de fecha del filtro, auditoría en la misma transacción, y las dos rutas de activación.

### HU 0.1.3: Diseño de interfaces en Figma

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar en Figma todas las pantallas, estados y el correo, para implementar el frontend sin ambigüedades.

DoR

Contrato OpenAPI en revisión (los campos y errores de cada pantalla son conocidos).

MoSCoW

Must Have: el frontend de todas las HU se implementa a partir de estos mockups.

Criterios de aceptación

Dado cada pantalla, entonces existen sus estados: cargando, vacío, error de red, error de validación y éxito.

Dado cada error del catálogo que el usuario puede ver, entonces existe el mensaje en pantalla.

Dado el prototipo navegable, entonces se puede recorrer el flujo completo (crear → programar → activar → finalizar → archivar → ver auditoría) y el flujo del destinatario.

DoD

Archivo de Figma compartido con permisos para el equipo y enlazado en el README. Mockups exportados a docs/design/ui/.

Aprobados en el Gate de diseño.

Tareas

Tarea 0.1.3.1 [DISEÑO] Mapa de navegación y flujos de usuario del coordinador, el auditor y el destinatario.

Tarea 0.1.3.2 [DISEÑO] Sistema de diseño en Figma: colores, tipografía, botones, campos, selectores, badges de estado (un color por cada estado de alerta), toasts, banners de error, diálogos de confirmación y esqueletos de carga.

Tarea 0.1.3.3 [DISEÑO] Mockup del dashboard de alertas: tabla (tipo, estado, alcance, origen, fecha de creación, acción), filtros por estado y rango de fechas, paginación, botón "Nueva alerta" y los estados cargando / sin resultados / error con botón reintentar.

Tarea 0.1.3.4 [DISEÑO] Mockup del formulario de creación: select de tipo, selector de alcance (campus completo / edificios específicos con multiselección), textarea de instrucciones con contador de caracteres 0/1000, selector de destinatarios (usuarios y roles) con chips, y errores bajo cada campo.

Tarea 0.1.3.5 [DISEÑO] Mockup del modo edición (mismo formulario precargado) y del estado no editable (alerta Activa, Finalizada o Archivada).

Tarea 0.1.3.6 [DISEÑO] Mockup del detalle de alerta en cada uno de sus cinco estados: datos, alcance, destinatarios, fechas, origen, botones de acción válidos por estado y panel de auditoría.

Tarea 0.1.3.7 [DISEÑO] Mockups de los diálogos: programar (fecha y hora), activar, finalizar y archivar, con el texto de advertencia de cada uno.

Tarea 0.1.3.8 [DISEÑO] Mockup de la vista del destinatario (versión móvil): alerta activa sin confirmar, ya confirmada, alerta ya no vigente, sin permiso y no encontrada.

Tarea 0.1.3.9 [DISEÑO] Mockup del panel de línea de tiempo de auditoría (con estado vacío y de error).

Tarea 0.1.3.10 [DISEÑO] Diseño de la plantilla del correo (vista de escritorio y móvil): tipo de alerta, instrucciones, alcance y botón "Ver y confirmar alerta".

Tarea 0.1.3.11 [DISEÑO] Prototipo navegable en Figma de los flujos principales.

### HU 0.1.4: Plan de pruebas y de calidad

Como equipo de desarrollo, quiero definir antes de implementar cómo vamos a probar y a analizar la calidad del código, para que las pruebas y los análisis formen parte del desarrollo desde el primer endpoint.

DoR

Matriz de validaciones (0.1.2.4) y catálogo de errores (0.1.2.3) disponibles.

MoSCoW

Must Have: define el criterio de calidad de todas las HU.

Criterios de aceptación

Dado cada requerimiento RF-ALT-01 a RF-ALT-07, entonces tiene casos de prueba identificados en la matriz de pruebas, con el nivel en que se prueba (unitaria, integración, E2E).

Dado cada herramienta de análisis, entonces tiene definido umbral de aceptación y en qué momento se ejecuta.

DoD

docs/design/plan-pruebas.md aprobado en el Gate de diseño.

Tareas

Tarea 0.1.4.1 [DISEÑO] Estrategia de pruebas por nivel. Unitarias de service (JUnit 5 + Mockito + AssertJ, con repository y clientes simulados), de controller (MockMvc con @WebMvcTest, con service simulado), de integración del repository (@DataJpaTest + Testcontainers con postgres:17-alpine) y del frontend (Vitest + React Testing Library con la API simulada). E2E de los flujos principales (Playwright).

Tarea 0.1.4.2 [DISEÑO] Matriz de casos de prueba por RF y por HU, agregando explícitamente: activación desde Borrador, activación desde Programada, intento de activar una alerta ya Activa (idempotente), creación repetida de MS06 con el mismo simulationId (debe ser idempotente, no duplicar).

Tarea 0.1.4.3 [DISEÑO] Plan de análisis estático: SonarCloud (quality gate: cobertura nueva ≥ 80 %, 0 bugs y 0 vulnerabilidades en código nuevo, duplicación < 3 %), SpotBugs con find-sec-bugs en el backend, ESLint en el frontend, OWASP Dependency-Check y npm audit para dependencias, y gitleaks para secretos.

Tarea 0.1.4.4 [DISEÑO] Plan de análisis dinámico: OWASP ZAP (API scan usando openapi.yaml) contra el servicio en ejecución, pruebas de carga con k6 sobre el listado, la creación y la activación con muchos destinatarios (umbral propuesto: p95 < 500 ms y 0 % de errores en el listado), y las pruebas de integración con base de datos real.

Tarea 0.1.4.5 [DISEÑO] Datos de prueba: dataset de ejemplo (003_sample_data.sql), usuarios y tokens de cada rol, y un stub de MS01/MS02/MS06 y de Resend para pruebas.

Tarea 0.1.4.6 [DISEÑO] Definir los ambientes (local con Docker, desarrollo compartido) y qué se ejecuta en cada uno.

## Feature 0.2: Base técnica (Fase 2)

Implementación de la base de datos, el esqueleto del backend, el esqueleto del frontend y el pipeline, sobre el diseño aprobado.

### HU 0.2.1: Base de datos PostgreSQL en Docker

Como equipo de desarrollo, quiero la base de datos creada con scripts SQL versionados sobre PostgreSQL en Docker, para que cualquier integrante la levante igual en su equipo.

DoR

ER, diccionario de datos y restricciones aprobados (HU 0.1.1).

MoSCoW

Must Have: todas las historias persisten sus datos aquí.

Criterios de aceptación

Dado un equipo con Docker, cuando se ejecuta docker compose up -d, entonces PostgreSQL queda corriendo y el esquema creado sin pasos manuales.

Dado que se intenta insertar dos confirmaciones del mismo usuario para una alerta, entonces la base de datos rechaza la segunda.

Dado que se detiene y elimina el contenedor, cuando se vuelve a levantar con el mismo volumen, entonces los datos se conservan.

DoD

Scripts ejecutan desde cero. README con los comandos para levantar, verificar y reiniciar la base.

Tareas

Tarea 0.2.1.1 [OPS] Crear la estructura del repositorio (backend/, frontend/, database/, docs/design/, docs/evidence/, docker-compose.yml) y el .gitignore.

Tarea 0.2.1.2 [OPS] Descargar postgres:17-alpine y crear docker-compose.yml con el servicio, el volumen persistente, las variables POSTGRES_DB/USER/PASSWORD tomadas de un archivo .env (con .env.example versionado) y un healthcheck.

Tarea 0.2.1.3 [BD] Escribir database/001_create_schema.sql con las seis tablas, tipos, DEFAULT, NOT NULL, FK con ON DELETE CASCADE donde corresponde y los CHECK definidos en el diccionario de datos.

Tarea 0.2.1.4 [BD] Escribir database/002_indexes.sql con los índices y restricciones únicas definidos en el diseño.

Tarea 0.2.1.5 [BD] Escribir database/003_sample_data.sql con alertas de ejemplo en cada estado (solo para desarrollo).

Tarea 0.2.1.6 [OPS] Montar los scripts en /docker-entrypoint-initdb.d y documentar el comando para reejecutarlos con un volumen nuevo.

Tarea 0.2.1.7 [PRUEBAS] Verificar con psql dentro del contenedor (\dt, \d alerts, inserciones inválidas) que los CHECK, FK y únicos rechazan los datos incorrectos, y guardar la evidencia en docs/evidence/.

Tarea 0.2.1.8 [DOCS] Documentar en el README: levantar, detener, reiniciar, eliminar contenedor y eliminar volumen.

### HU 0.2.2: Esqueleto del backend (Spring Boot)

Como equipo de desarrollo, quiero el proyecto backend creado con la arquitectura por capas, la seguridad, Swagger y el manejo global de errores, para que todos los endpoints se construyan sobre el mismo estándar.

DoR

Diagramas de capas y de clases, catálogo de errores y matriz de roles aprobados.

MoSCoW

Must Have: es la base de toda HU de backend.

Criterios de aceptación

Dado que la base está corriendo, cuando se inicia el backend, entonces arranca y valida que las entidades coinciden con el esquema (ddl-auto=validate).

Dado una solicitud sin token válido, entonces responde 401 con el formato de error estándar; con un token de un rol no permitido, responde 403.

Dado un cuerpo JSON mal formado, un UUID inválido o un error no controlado, entonces responde 400 o 500 con el formato estándar y sin exponer trazas ni mensajes internos.

Dado que se abre /swagger-ui, entonces se ve la documentación con el esquema de seguridad bearer.

DoD

mvn clean verify pasa. Swagger accesible en local.

Tareas

Tarea 0.2.2.1 [BE] Generar el proyecto con Spring Initializr (Maven, Java 17, grupo edu.eci.dosw, artefacto alerts-service) con Web, Data JPA, PostgreSQL Driver, Validation, Security, OAuth2 Resource Server, Actuator y Test; agregar springdoc-openapi, Testcontainers (PostgreSQL), WireMock y JaCoCo al pom.xml.

Tarea 0.2.2.2 [BE] Crear los paquetes del diseño y la clase principal.

Tarea 0.2.2.3 [BE] Configurar application.yml con perfiles local/test, tomando de variables de entorno DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, RESEND_API_KEY, RESEND_FROM, APP_BASE_URL, MS01_URL, MS02_URL y JWT_*; ddl-auto=validate.

Tarea 0.2.2.4 [BE] Crear los enums AlertStatus, AlertType, ScopeType, RecipientType, AuditAction y las entidades AlertEntity (con @Version), AlertScopeItemEntity, AlertRecipientEntity, NotificationDeliveryEntity, ConfirmationEntity y AuditEventEntity, con @Enumerated(EnumType.STRING).

Tarea 0.2.2.5 [BE] Crear el ErrorResponse y la jerarquía de excepciones del diagrama de clases: AlertNotFoundException, InvalidAlertStateException, InvalidTransitionException, AlertNotActiveException, NotARecipientException, InvalidReferenceException, InvalidActivationDateException, InvalidPaginationException, SimulationMismatchException, ExternalServiceUnavailableException y EmailSendException.

Tarea 0.2.2.6 [BE] Implementar GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) con un handler por cada fila del catálogo de errores, y para MethodArgumentNotValidException (con details por campo), ConstraintViolationException, HttpMessageNotReadableException, MethodArgumentTypeMismatchException, ObjectOptimisticLockingFailureException, AccessDeniedException y Exception (genérico → 500 con INTERNAL_ERROR, registrando la traza solo en el log).

Tarea 0.2.2.7 [BE] Configurar Spring Security como resource server JWT: extracción de roles (COORDINATOR, AUDITOR, RECIPIENT, SERVICE_MS06), AuthenticationEntryPoint (401) y AccessDeniedHandler (403) que devuelven el formato estándar, y @EnableMethodSecurity.

Tarea 0.2.2.8 [BE] Configurar OpenApiConfig (información, esquema bearer), la configuración de CORS (WebConfig, origen http://localhost:5173) y un bean Clock inyectable para poder probar lógica con fechas.

Tarea 0.2.2.9 [BE] Configurar logging con identificador de correlación (MDC) y el endpoint de salud de Actuator.

Tarea 0.2.2.10 [PRUEBAS] Pruebas de contexto: arranca contra Testcontainers y valida el esquema; pruebas de GlobalExceptionHandler con un controller de prueba que lanza cada excepción y verifica código HTTP, code y formato.

Tarea 0.2.2.11 [PRUEBAS] Pruebas de seguridad con MockMvc: sin token → 401, token vencido → 401, rol no permitido → 403.

### HU 0.2.3: Esqueleto del frontend (React + Vite)

Como equipo de desarrollo, quiero el frontend creado con su estructura, cliente de API y componentes compartidos, para que cada pantalla se implemente sobre las mismas bases.

DoR

Sistema de diseño y mapa de navegación aprobados (HU 0.1.3).

MoSCoW

Must Have: es la base de toda HU con pantalla.

Criterios de aceptación

Dado que se ejecuta npm run dev, entonces la aplicación abre en http://localhost:5173 con el layout del módulo.

Dado que la API responde 401, entonces se redirige al login; con 403 se muestra la pantalla "sin permiso"; con 404 la pantalla "no encontrado".

Dado cualquier error de red o 500, entonces se muestra un mensaje claro y un botón para reintentar, y la aplicación no queda en blanco.

DoD

npm run lint, npm test y npm run build pasan.

Tareas

Tarea 0.2.3.1 [FE] Crear el proyecto con npm create vite@latest frontend -- --template react y la estructura src/api, src/features/alerts/{components,hooks,pages} y src/shared.

Tarea 0.2.3.2 [FE] Configurar React Router con las rutas: /alertas, /alertas/nueva, /alertas/:id, /alertas/:id/editar y /alertas/:id/ver (vista del destinatario), más rutas /sin-permiso y * (no encontrado).

Tarea 0.2.3.3 [FE] Crear src/api/apiClient.js: wrapper de fetch que usa VITE_API_URL, envía el JWT en Authorization, convierte las respuestas de error en una clase ApiError {status, code, message, details} y distingue error de red (sin respuesta).

Tarea 0.2.3.4 [FE] Crear getErrorMessage(error) que traduce cada code del catálogo a su mensaje en español, y un ErrorBoundary global para errores de renderizado.

Tarea 0.2.3.5 [FE] Crear el contexto de autenticación (usuario, rol y token) y los componentes ProtectedRoute (redirige al login con returnTo) y RoleGuard (por rol).

Tarea 0.2.3.6 [FE] Crear los componentes compartidos del sistema de diseño: AlertStateBadge, ConfirmDialog, Toast, ErrorBanner (con botón reintentar), Spinner/esqueleto, EmptyState y Pagination.

Tarea 0.2.3.7 [FE] Configurar ESLint, Prettier y un archivo .env.example.

Tarea 0.2.3.8 [PRUEBAS] Configurar Vitest + React Testing Library + cobertura, y escribir las pruebas de apiClient (éxito, 4xx con ApiError, error de red, JWT en el header), getErrorMessage, ProtectedRoute, RoleGuard, ErrorBanner y ConfirmDialog.

### HU 0.2.4: Pipeline de calidad (análisis estático en cada Pull Request)

Como equipo de desarrollo, quiero un pipeline que compile, pruebe y analice el código en cada Pull Request, para detectar problemas antes de integrar.

DoR

Plan de pruebas y de calidad aprobado (HU 0.1.4).

MoSCoW

Must Have: sostiene el DoD de todas las HU.

Criterios de aceptación

Dado un Pull Request, cuando el pipeline se ejecuta, entonces corre compilación, pruebas con JaCoCo y cobertura de Vitest, análisis de SonarCloud, SpotBugs, ESLint, Dependency-Check, npm audit y gitleaks.

Dado que el quality gate falla o hay un secreto detectado, entonces el Pull Request no se puede integrar.

DoD

Rama principal protegida: requiere pipeline en verde y al menos una aprobación.

Tareas

Tarea 0.2.4.1 [CALIDAD] Crear el workflow de CI (GitHub Actions) con el trabajo de backend: mvn clean verify con Testcontainers y reporte JaCoCo (umbral 80 %).

Tarea 0.2.4.2 [CALIDAD] Crear el trabajo de frontend: npm ci, npm run lint, npm test -- --coverage y npm run build.

Tarea 0.2.4.3 [CALIDAD] Configurar SonarCloud para ambos módulos con el quality gate definido en el plan, y publicar los reportes de cobertura.

Tarea 0.2.4.4 [CALIDAD] Agregar SpotBugs con find-sec-bugs al backend.

Tarea 0.2.4.5 [CALIDAD] Agregar OWASP Dependency-Check (backend) y npm audit (frontend), fallando con severidad alta o crítica.

Tarea 0.2.4.6 [CALIDAD] Agregar gitleaks para detectar secretos.

Tarea 0.2.4.7 [OPS] Configurar la protección de la rama principal y la plantilla de Pull Request con la lista de verificación del DoD.

---

# Épica 1: Creación y configuración de alertas

Como coordinador de emergencia, quiero crear y editar alertas con su información básica, para que estén listas antes de que ocurra un evento.

## Feature 1.1: Crear alerta (RF-ALT-01)

Una alerta se registra con tipo, alcance, instrucciones y destinatarios en una sola operación, ya sea por el coordinador desde la interfaz web o por solicitud de MS06.

### HU 1.1.1: Crear alerta manualmente

Como coordinador, quiero crear una alerta indicando su tipo, alcance, instrucciones y destinatarios desde la interfaz web, para que esté lista antes de un evento.

DoR

HU 0.1.1 a 0.1.3 aprobadas; HU 0.2.1 a 0.2.3 terminadas.

Contrato de validación de edificios/zonas (MS02) y de usuarios/roles (MS01) disponible o stub acordado.

MoSCoW

Must Have: sin la creación no hay alertas que programar o activar.

Criterios de aceptación

Dado que el coordinador diligencia el formulario con datos válidos, cuando guarda, entonces el sistema crea la alerta en estado Borrador, responde 201 con su identificador y la interfaz lo lleva al detalle con el mensaje "Alerta creada en Borrador".

Dado que falta un campo obligatorio, que las instrucciones superan 1000 caracteres, que no hay destinatarios, o que el alcance es "edificios específicos" con la lista vacía, entonces la API responde 400 con el detalle por campo y el formulario muestra el error bajo cada campo.

Dado que un edificio, zona, usuario o rol no existe, entonces la API responde 400 INVALID_REFERENCE indicando los IDs inválidos.

Dado que MS01 o MS02 no responden, entonces la API responde 503 EXTERNAL_SERVICE_UNAVAILABLE y la interfaz muestra "Servicio no disponible, intente de nuevo" sin perder lo digitado.

Dado un usuario que no es coordinador, entonces la API responde 403.

DoD

Cumple el DoD general. Auditoría de creación registrada (se completa con la HU 5.2.1).

Tareas

Tarea 1.1.1.1 [BE] Crear AlertCreateRequest (tipo, alcance {tipo, ids[]}, instrucciones, destinatarios [{tipo, id}]) con @NotNull, @NotBlank, @Size(max = 1000), @NotEmpty y la validación personalizada @ValidScope (alcance "edificios específicos" exige lista no vacía); crear AlertResponse según el contrato.

Tarea 1.1.1.2 [BE] Crear AlertRepository (JpaRepository<AlertEntity, UUID>) y AlertMapper (Entity ↔ DTO, incluyendo alcance y destinatarios).

Tarea 1.1.1.3 [BE] Crear la interfaz CatalogClient (validateBuildingsZones(ids), validateRecipients(recipients)) y su implementación RestCatalogClient hacia MS02/MS01 con timeouts de conexión y lectura; más StubCatalogClient para el perfil local. Los IDs inexistentes lanzan InvalidReferenceException con la lista de IDs; las fallas o timeouts lanzan ExternalServiceUnavailableException.

Tarea 1.1.1.4 [BE] Crear la interfaz AlertService y AlertServiceImpl.create(request, actor) con @Transactional: valida referencias con CatalogClient, asigna estado DRAFT y origen manual, usa el Clock para las fechas, guarda alerta, alcance y destinatarios, llama a AuditService y retorna AlertResponse. Inyección por constructor.

Tarea 1.1.1.5 [BE] Crear AlertController (@RestController, @RequestMapping("/api/v1/alertas")) con POST que recibe @Valid @RequestBody, está protegido con @PreAuthorize para COORDINATOR, responde 201 con el header Location, y solo llama al service.

Tarea 1.1.1.6 [BE] Registrar en GlobalExceptionHandler las respuestas de InvalidReferenceException (400, con details de IDs) y ExternalServiceUnavailableException (503).

Tarea 1.1.1.7 [DOCS] Anotar el endpoint con @Operation y @ApiResponse (201, 400, 401, 403, 503) y verificar que el Swagger generado coincide con openapi.yaml.

Tarea 1.1.1.8 [FE] Crear createAlert(payload) en src/api/alertApi.js (POST JSON; lanza ApiError) y catalogApi.js (getBuildings, getZones, getUsers, getRoles a través del API Gateway).

Tarea 1.1.1.9 [FE] Crear ScopeSelector.jsx (radio campus completo / edificios específicos con multiselección) y RecipientSelector.jsx (búsqueda y chips de usuarios y roles). Cada uno carga sus opciones con su propio estado cargando / vacío / error con reintentar.

Tarea 1.1.1.10 [FE] Crear AlertForm.jsx según el mockup: select de tipo (Sismo, Simulacro, Incendio, Otro), ScopeSelector, textarea de instrucciones con contador 0/1000 y RecipientSelector. Validación al enviar y al salir de cada campo (tipo obligatorio, instrucciones obligatorias y ≤ 1000, mínimo un destinatario, edificios obligatorios si el alcance es específico) con el mensaje bajo el campo. El botón queda deshabilitado mientras envía.

Tarea 1.1.1.11 [FE] Crear el hook useCreateAlert con submitting, error y fieldErrors: details de un 400 se asignan a los campos del formulario; 401 redirige al login; 403 muestra el mensaje de sin permiso; 503 y error de red muestran el banner con reintentar conservando los datos; el éxito navega a /alertas/:id con el toast.

Tarea 1.1.1.12 [FE] Crear CreateAlertPage.jsx que ensambla el formulario con RoleGuard para el coordinador.

Tarea 1.1.1.13 [PRUEBAS] AlertServiceTest (Mockito, AssertJ; AlertRepository, CatalogClient, AuditService y Clock simulados): create_shouldSaveAlertInDraft, create_shouldSetManualOriginByDefault, create_shouldThrowInvalidReference_whenBuildingDoesNotExist, create_shouldThrowInvalidReference_whenRecipientDoesNotExist, create_shouldThrowExternalServiceUnavailable_whenMs02Fails, create_shouldRecordAuditEvent, create_shouldNotSave_whenValidationFails.

Tarea 1.1.1.14 [PRUEBAS] AlertControllerTest (MockMvc, service simulado): POST válido → 201 y Location; sin tipo → 400 con details; instrucciones de 1001 caracteres → 400; destinatarios vacíos → 400; alcance específico sin IDs → 400; JSON mal formado → 400; sin token → 401; rol auditor → 403; service lanza InvalidReferenceException → 400; lanza ExternalServiceUnavailableException → 503.

Tarea 1.1.1.15 [PRUEBAS] RestCatalogClientTest (WireMock): respuesta válida, ID inexistente, 5xx y timeout.

Tarea 1.1.1.16 [PRUEBAS] AlertRepositoryIT (Testcontainers PostgreSQL): guarda y recupera una alerta con alcance y destinatarios; la base rechaza un estado inválido y un instructions mayor al límite.

Tarea 1.1.1.17 [PRUEBAS] AlertForm.test.jsx: renderiza los campos; muestra cada error de validación; bloquea el envío con más de 1000 caracteres; exige edificios si el alcance es específico; envía el payload correcto; deshabilita el botón mientras envía; muestra los errores de campo que vienen del servidor. CreateAlertPage.test.jsx (API simulada): éxito redirige al detalle; 503 muestra el banner conservando los datos; 401 redirige al login.

## Feature 1.2: Editar alerta (RF-ALT-03)

Los datos de una alerta se pueden modificar mientras esté en estado Borrador o Programada.

### HU 1.2.1: Editar alerta en un estado editable

Como coordinador, quiero editar los datos de una alerta que está en Borrador o Programada, para corregir su información antes de que se active.

DoR

HU 1.1.1 terminada (reutiliza validaciones, formulario y selectores); HU 5.1.1 para precargar los datos o un stub.

MoSCoW

Must Have: corregir los datos antes de activar evita enviar información errónea.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está en Borrador o Programada, cuando el coordinador cambia uno o más campos y guarda, entonces la API responde 200 con fechaActualizacion, el estado no cambia y la interfaz muestra los datos actualizados.

Dado que la alerta está Activa, Finalizada o Archivada, entonces la API responde 409 INVALID_ALERT_STATE, y la interfaz no ofrece el botón Editar ni permite abrir /alertas/:id/editar.

Dado que el cuerpo no trae ningún campo, o un campo es inválido, entonces la API responde 400 con el detalle.

Dado que la alerta no existe, entonces la API responde 404 y la interfaz muestra la pantalla de no encontrado.

Dado que otra persona modificó la alerta mientras se editaba, entonces la API responde 409 CONCURRENT_MODIFICATION y la interfaz ofrece recargar los datos.

DoD

Cumple el DoD general. Auditoría de edición registrada (HU 5.2.1).

Tareas

Tarea 1.2.1.1 [BE] Crear AlertUpdateRequest (todos los campos opcionales, con las mismas validaciones cuando vienen) y la validación personalizada @AtLeastOneField.

Tarea 1.2.1.2 [BE] Crear AlertStateRules (componente) con isEditable(status) (Borrador, Programada) y assertEditable(alert) que lanza InvalidAlertStateException, indicando el estado actual.

Tarea 1.2.1.3 [BE] Implementar AlertService.update(id, request, actor) con @Transactional: busca la alerta (AlertNotFoundException), valida editable, vuelve a validar con CatalogClient solo los alcances o destinatarios que cambian, aplica solo los campos enviados, reemplaza alcance y destinatarios, actualiza updated_at, llama a AuditService y retorna la respuesta.

Tarea 1.2.1.4 [BE] Agregar PUT /api/v1/alertas/{id} al controller (200) con @PreAuthorize de coordinador; el handler de ObjectOptimisticLockingFailureException responde 409 CONCURRENT_MODIFICATION, y el de MethodArgumentTypeMismatchException responde 400 para un UUID mal formado.

Tarea 1.2.1.5 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 400, 401, 403, 404, 409, 503) y verificarlo contra openapi.yaml.

Tarea 1.2.1.6 [FE] Agregar getAlert(id) y updateAlert(id, payload) a alertApi.js, y el hook useAlert(id) (alerta, cargando, error, recargar).

Tarea 1.2.1.7 [FE] Convertir AlertForm en un formulario de dos modos (mode="create" | "edit", initialValues): en edición precarga los datos, calcula las diferencias y envía solo los campos modificados; "Guardar" se deshabilita si no hay cambios.

Tarea 1.2.1.8 [FE] Crear EditAlertPage.jsx: carga la alerta con useAlert; si el estado no es editable, redirige al detalle con un banner "Esta alerta ya no se puede editar".

Tarea 1.2.1.9 [FE] Manejo de errores de edición: 409 INVALID_ALERT_STATE muestra el banner anterior; 409 CONCURRENT_MODIFICATION muestra "La alerta fue modificada por otra persona" con el botón Recargar; 404 redirige a la pantalla de no encontrado; 400 asigna errores a los campos.

Tarea 1.2.1.10 [PRUEBAS] AlertServiceTest: update_shouldUpdateOnlySentFields, update_shouldAllowDraftAndScheduled (parametrizado), update_shouldThrowInvalidState_whenActiveEndedOrArchived (parametrizado), update_shouldThrowNotFound, update_shouldRevalidateReferences_whenScopeChanges, update_shouldNotCallCatalog_whenOnlyInstructionsChange, update_shouldRecordAuditEvent.

Tarea 1.2.1.11 [PRUEBAS] AlertControllerTest: PUT → 200; cuerpo vacío → 400; UUID inválido → 400; inexistente → 404; estado no editable → 409; conflicto de versión → 409; rol destinatario → 403.

Tarea 1.2.1.12 [PRUEBAS] AlertRepositoryIT: dos actualizaciones concurrentes sobre la misma versión provocan el conflicto de bloqueo optimista.

Tarea 1.2.1.13 [PRUEBAS] AlertForm.test.jsx (modo edición): precarga valores; envía solo campos modificados; deshabilita guardar sin cambios. EditAlertPage.test.jsx: redirige cuando el estado no es editable; muestra el banner del 409 de concurrencia con Recargar; muestra no encontrado ante un 404.

# Épica 2: Gestión del ciclo de vida de la alerta

Como coordinador de emergencia, quiero que la alerta avance por su ciclo de vida (programación, activación, finalización, archivado), para que su estado siempre refleje la situación real del evento.

## Feature 2.1: Gestionar ciclo de vida de la alerta (RF-ALT-04)

El sistema gestiona los estados y las acciones que producen cada transición.

### HU 2.1.1: Programar alerta

Como coordinador, quiero programar una alerta indicando su fecha y hora de activación, para que se active automáticamente cuando se necesite.

DoR

Diagrama de estados aprobado (0.1.1.7); mockups del diálogo y de las acciones por estado aprobados (0.1.3.6, 0.1.3.7).

MoSCoW

Must Have: sin programación las alertas no se activan sin intervención manual.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está en Borrador, cuando el coordinador indica una fecha y hora futuras, entonces la API responde 200 con estado anterior y nuevo, y la interfaz muestra la alerta como Programada con su fecha.

Dado que la fecha es pasada o igual a la actual, entonces la API responde 400 INVALID_ACTIVATION_DATE y el diálogo lo indica.

Dado que la alerta no está en Borrador, entonces la API responde 409 INVALID_TRANSITION y la interfaz no ofrece la acción.

Dado que la alerta no existe, entonces responde 404.

DoD

Cumple el DoD general. Auditoría del cambio de estado registrada (HU 5.2.1).

Tareas

Tarea 2.1.1.1 [BE] Crear el componente AlertStateMachine con el mapa de transiciones del diagrama de estados y assertTransition(from, to), que lanza InvalidTransitionException con el estado actual y el solicitado. Todas las acciones del ciclo de vida lo usan.

Tarea 2.1.1.2 [BE] Crear AlertScheduleRequest (activationAt obligatorio, con zona horaria) y StateChangeResponse (idAlerta, estadoAnterior, estadoNuevo, fechaCambio).

Tarea 2.1.1.3 [BE] Crear AlertLifecycleService y AlertLifecycleServiceImpl.schedule(id, request, actor) con @Transactional: busca la alerta, valida la transición, valida que activationAt sea posterior a Clock.now() (si no, InvalidActivationDateException), guarda activation_at, cambia a SCHEDULED, llama a AuditService.

Tarea 2.1.1.4 [BE] Crear en el controller PATCH /api/v1/alertas/{id}/programar (200, solo coordinador) y los handlers de las excepciones nuevas (409 y 400).

Tarea 2.1.1.5 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 400, 401, 403, 404, 409) y verificarlo contra openapi.yaml.

Tarea 2.1.1.6 [FE] Agregar scheduleAlert(id, activationAt) a alertApi.js, y el hook useAlertActions(alertId) que expone schedule, activate, end, archive, loading y error, y recarga la alerta tras cada éxito.

Tarea 2.1.1.7 [FE] Crear AlertActions.jsx: según el estado muestra solo las acciones válidas (Borrador: Editar y Programar; Programada: Editar y Activar; Activa: Finalizar; Finalizada: Archivar; Archivada: ninguna), y oculta todas para el rol auditor.

Tarea 2.1.1.8 [FE] Crear ScheduleDialog.jsx con selector de fecha y hora, mínimo la hora actual y zona horaria visible; valida que sea futura antes de enviar y deshabilita el botón mientras envía.

Tarea 2.1.1.9 [FE] Manejo de errores de la acción: 400 de fecha muestra el mensaje en el diálogo; 409 muestra "No se puede programar: la alerta está en estado X" y recarga el estado; 404 y error de red muestran el banner.

Tarea 2.1.1.10 [PRUEBAS] AlertStateMachineTest: cada transición válida y todas las inválidas (parametrizado, incluyendo saltos y retrocesos de la regla 1).

Tarea 2.1.1.11 [PRUEBAS] AlertLifecycleServiceTest (Mockito): schedule_shouldChangeToScheduled, schedule_shouldThrowInvalidDate_whenPast, schedule_shouldThrowInvalidDate_whenEqualsNow, schedule_shouldThrowInvalidTransition_whenNotDraft, schedule_shouldThrowNotFound, schedule_shouldRecordAuditEvent.

Tarea 2.1.1.12 [PRUEBAS] AlertControllerTest: PATCH → 200; fecha pasada → 400; estado no Borrador → 409; inexistente → 404; sin fecha → 400; destinatario → 403.

Tarea 2.1.1.13 [PRUEBAS] AlertActions.test.jsx (un caso por estado, incluido el rol auditor) y ScheduleDialog.test.jsx (fecha pasada bloquea el envío; muestra el error del servidor; deshabilita mientras envía).

### HU 2.1.2: Activar alerta

Como coordinador, quiero poder activar una alerta de inmediato aunque no esté programada, y que una alerta programada se active automáticamente a su hora o manualmente antes de tiempo, para que el evento comience a comunicarse en el momento adecuado.

DoR

Diagrama de estados corregido aprobado (0.1.1.7), con las dos rutas hacia Activa.

MoSCoW

Must Have: es la acción que da inicio al efecto de la alerta, y bloquea el flujo de MS06 si no funciona desde Borrador.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está en Borrador, cuando el coordinador o el servicio MS06 la activan, entonces la API responde 200 con estado Activa, registra activated_at = ahora y dispara la notificación.

Dado que la alerta está Programada y llega su fecha y hora, entonces el scheduler la activa dentro de la tolerancia configurada.

Dado que la alerta está Programada y el coordinador la activa manualmente antes de su fecha, entonces la API responde 200 con estado Activa.

Dado que la alerta está en Finalizada o Archivada, entonces la API responde 409 INVALID_TRANSITION.

Dado que la alerta ya está Activa, entonces no se activa ni se notifica de nuevo; la API responde 200 con el estado actual.

Dado que dos solicitudes activan la misma alerta al mismo tiempo (desde cualquiera de los dos caminos), entonces solo una realiza la transición y se dispara una sola notificación.

Dado que el scheduler falla al activar una alerta, entonces las demás alertas pendientes se siguen procesando.

DoD

Cumple el DoD general, incluida la prueba de concurrencia contra PostgreSQL real para ambos caminos.

Tareas

Tarea 2.1.2.1 [BE] En AlertRepository, @Modifying @Query que cambia a ACTIVE y guarda activated_at si el estado actual es DRAFT o SCHEDULED (UPDATE ... WHERE id = :id AND status IN ('DRAFT','SCHEDULED')), retornando las filas afectadas; y findByStatusAndActivationAtLessThanEqual para el scheduler (solo aplica a SCHEDULED).

Tarea 2.1.2.2 [BE] Implementar AlertLifecycleService.activate(id, actor): usa la actualización condicional sobre ambos estados de origen; si afecta una fila, registra auditoría indicando desde qué estado se activó (DRAFT o SCHEDULED) y publica AlertActivatedEvent; si afecta cero filas, vuelve a leer la alerta (ya Activa → retorna el estado actual sin evento; Finalizada/Archivada → InvalidTransitionException; inexistente → AlertNotFoundException).

Tarea 2.1.2.3 [BE] Crear AlertActivationScheduler con @Scheduled: busca únicamente las alertas SCHEDULED vencidas (nunca activa una DRAFT automáticamente — esa ruta es exclusivamente manual/MS06), invoca activate con actor SYSTEM_SCHEDULER, captura y registra el error de cada alerta sin detener el ciclo.

Tarea 2.1.2.4 [BE] Agregar PATCH /api/v1/alertas/{id}/activar al controller (200), permitido para COORDINATOR y SERVICE_MS06, sin exigir un estado previo específico en el controller (la validación de transición queda en el service).

Tarea 2.1.2.5 [DOCS] Documentar el endpoint dejando explícitos ambos orígenes válidos (200, 401, 403, 404, 409).

Tarea 2.1.2.6 [FE] En AlertActions.jsx, mostrar el botón "Activar" también cuando el estado es Borrador (antes solo aparecía en Programada), con el mismo diálogo de confirmación advirtiendo el envío de notificaciones.

Tarea 2.1.2.7 [PRUEBAS] AlertLifecycleServiceTest: activate_fromDraft_shouldChangeToActiveAndPublishEvent, activate_fromScheduled_shouldChangeToActiveAndPublishEvent, activate_shouldBeIdempotent_whenAlreadyActive, activate_shouldThrowInvalidTransition_whenEndedOrArchived, activate_shouldThrowNotFound, activate_shouldRecordAuditEvent_withOriginState.

Tarea 2.1.2.8 [PRUEBAS] AlertActivationSchedulerTest: solo procesa SCHEDULED vencidas, nunca toca una DRAFT.

Tarea 2.1.2.9 [PRUEBAS] AlertRepositoryIT: la actualización condicional funciona desde DRAFT y desde SCHEDULED; prueba de concurrencia con dos hilos activando la misma alerta desde DRAFT contra PostgreSQL real: solo uno obtiene la fila.

Tarea 2.1.2.10 [PRUEBAS] AlertControllerTest: PATCH activar desde Borrador → 200; desde Programada → 200; ya activa → 200; Finalizada/Archivada → 409; inexistente → 404; auditor → 403.

### HU 2.1.3: Finalizar alerta

Como coordinador, quiero finalizar una alerta activa, para cerrar correctamente su ciclo de vida cuando el evento termina.

DoR

Diagrama de estados aprobado. El mismo endpoint lo usa MS06 (HU 4.1.2).

MoSCoW

Must Have: finalizar es necesario para cerrar el evento.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está Activa, cuando el coordinador la finaliza, entonces la API responde 200 con estado Finalizada y se guarda ended_at.

Dado que la alerta ya está Finalizada, entonces la API responde 200 con el estado actual, sin error.

Dado que está en Borrador, Programada o Archivada, entonces la API responde 409 INVALID_TRANSITION.

Dado que no existe, entonces responde 404.

DoD

Cumple el DoD general.

Tareas

Tarea 2.1.3.1 [BE] Implementar AlertLifecycleService.end(id, actor): valida con AlertStateMachine, trata el caso "ya finalizada" como respuesta exitosa sin cambios ni auditoría duplicada, guarda ended_at y llama a AuditService.

Tarea 2.1.3.2 [BE] Agregar PATCH /api/v1/alertas/{id}/finalizar al controller (200), permitido para coordinador y servicio MS06.

Tarea 2.1.3.3 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 401, 403, 404, 409).

Tarea 2.1.3.4 [FE] Agregar endAlert(id) a alertApi.js y conectar el botón Finalizar de AlertActions con ConfirmDialog, estado de carga y manejo de errores (409 muestra el estado actual y recarga).

Tarea 2.1.3.5 [PRUEBAS] AlertLifecycleServiceTest: end_shouldChangeToEnded, end_shouldBeIdempotent_whenAlreadyEnded, end_shouldThrowInvalidTransition_whenDraftScheduledOrArchived, end_shouldThrowNotFound, end_shouldRecordAuditEvent.

Tarea 2.1.3.6 [PRUEBAS] AlertControllerTest: finalizar → 200; ya finalizada → 200; estado inválido → 409; inexistente → 404; token MS06 → 200.

Tarea 2.1.3.7 [PRUEBAS] Prueba del botón Finalizar (diálogo, éxito y error 409).

### HU 2.1.4: Archivar alerta

Como coordinador, quiero archivar una alerta finalizada, para que el historial de alertas se mantenga organizado.

DoR

Regla 3 (Archivada no se modifica) reflejada en el diagrama de estados.

MoSCoW

Should Have: ordena el historial, pero no es esencial para la operación del evento.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está Finalizada, cuando el coordinador la archiva, entonces la API responde 200 con estado Archivada.

Dado que no está Finalizada, entonces responde 409 INVALID_TRANSITION.

Dado que está Archivada, cuando se intenta editar, programar, activar o finalizar, entonces responde 409 y la interfaz la muestra en solo lectura, sin botones de acción.

DoD

Cumple el DoD general.

Tareas

Tarea 2.1.4.1 [BE] Implementar AlertLifecycleService.archive(id, actor) con AlertStateMachine, archived_at y auditoría.

Tarea 2.1.4.2 [BE] Agregar a AlertStateRules la guarda assertNotArchived(alert) y usarla en update, schedule, activate y end, para que ninguna modificación sea posible sobre una alerta archivada.

Tarea 2.1.4.3 [BE] Agregar PATCH /api/v1/alertas/{id}/archivar al controller (200, solo coordinador).

Tarea 2.1.4.4 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 401, 403, 404, 409).

Tarea 2.1.4.5 [FE] Agregar archiveAlert(id) a alertApi.js, conectar el botón Archivar con ConfirmDialog y manejo de errores, y mostrar el detalle de una alerta archivada en solo lectura con un banner "Alerta archivada".

Tarea 2.1.4.6 [PRUEBAS] AlertLifecycleServiceTest: archive_shouldChangeToArchived, archive_shouldThrowInvalidTransition_whenNotEnded, archive_shouldThrowNotFound, y para cada operación sobre una alerta archivada (update, schedule, activate, end) que lance la excepción esperada (parametrizado).

Tarea 2.1.4.7 [PRUEBAS] AlertControllerTest de archivar (200, 409, 404, 403) y prueba del detalle en solo lectura sin botones.

# Épica 3: Notificación y confirmación de alertas

Como usuario destinatario, quiero recibir y confirmar alertas, para estar al tanto de las instrucciones durante un evento.

## Feature 3.1: Notificar alerta (RF-ALT-05)

Se envían notificaciones por correo electrónico mediante Resend cuando una alerta pasa a Activa, y cada destinatario puede confirmar su recepción desde la aplicación web.

### HU 3.1.1: Enviar notificaciones por correo al activarse

Como usuario destinatario, quiero recibir un correo cuando se active una alerta, para conocer las instrucciones del evento.

DoR

Plantilla del correo aprobada (0.1.3.10); contrato con MS01 para obtener usuarios y correos aprobado.

Cuenta de Resend con API key y remitente definidos (o destinatarios de demo definidos si el dominio no está verificado).

MoSCoW

Must Have: sin notificaciones la alerta no cumple su propósito.

Criterios de aceptación

Dado que una alerta pasa a Activa, entonces el sistema envía un correo a cada destinatario único (usuarios directos y usuarios de los roles), con el tipo, las instrucciones y un enlace a /alertas/{id}/ver.

Dado que el envío a un destinatario falla, entonces se registra como fallido con el motivo, sin afectar el estado de la alerta ni el envío a los demás.

Dado que Resend responde con límite de solicitudes, entonces se reintenta un número limitado de veces con espera creciente antes de registrar el fallo.

Dado que el evento de activación se procesa de nuevo, entonces no se reenvían correos a quienes ya se les envió (regla 5).

Dado que MS01 no está disponible al resolver destinatarios, entonces se registra el fallo en el log y en la auditoría, y la alerta sigue Activa.

Dado que las instrucciones contienen HTML o scripts, entonces el correo los muestra como texto escapado.

DoD

Cumple el DoD general. Prueba de envío real documentada en docs/evidence/.

Tareas

Tarea 3.1.1.1 [INT] Configurar la cuenta de Resend, la API key en variables de entorno y el remitente; confirmar los límites del plan (cantidad de correos, solicitudes por segundo y restricciones sin dominio verificado) y definir la estrategia de la demo.

Tarea 3.1.1.2 [BE] Crear la interfaz EmailSender (send(EmailMessage)) y ResendEmailSender que llama a la API de Resend con timeout; los errores 4xx, 5xx y de red lanzan EmailSendException con el motivo; el 429 se reintenta hasta 3 veces con espera creciente.

Tarea 3.1.1.3 [BE] Crear EmailTemplateBuilder que genera el HTML (según el diseño de Figma) y una versión en texto plano; escapa el contenido controlado por el usuario (instrucciones) y construye el enlace con APP_BASE_URL.

Tarea 3.1.1.4 [BE] Crear RecipientResolverService: expande los destinatarios directos y los roles (consultando MS01 a través de CatalogClient) en una lista de usuarios con correo, sin duplicados.

Tarea 3.1.1.5 [BE] Crear NotificationDeliveryRepository y NotificationService.notifyAlertActivated(alertId): escucha AlertActivatedEvent con @Async (executor propio), resuelve destinatarios, omite los que ya tienen un registro de envío, envía uno por uno capturando EmailSendException por destinatario, y guarda SENT o FAILED con el motivo (truncado) en notification_deliveries.

Tarea 3.1.1.6 [BE] Manejo de fallos globales de la notificación: si RecipientResolverService falla, registrar el error y un evento de auditoría de fallo de notificación sin revertir el estado de la alerta; registrar en auditoría el resumen final (enviados y fallidos).

Tarea 3.1.1.7 [DOCS] Documentar la integración (variables, límites, estrategia de demo y cómo reintentar) en el README.

Tarea 3.1.1.8 [PRUEBAS] NotificationServiceTest (Mockito; EmailSender, RecipientResolverService, repository simulados): notify_shouldSendOneEmailPerUniqueRecipient, notify_shouldRecordSentForEach, notify_shouldRecordFailedAndContinue_whenOneSendFails, notify_shouldNotResend_whenDeliveryAlreadyExists, notify_shouldNotChangeAlertState_onFailure, notify_shouldRecordAudit_whenResolverFails.

Tarea 3.1.1.9 [PRUEBAS] ResendEmailSenderTest (WireMock): 200, 4xx, 5xx, timeout, y 429 con reintento exitoso y con reintentos agotados.

Tarea 3.1.1.10 [PRUEBAS] EmailTemplateBuilderTest: contiene tipo, instrucciones y enlace correcto; escapa <script> y comillas; genera la versión en texto plano.

Tarea 3.1.1.11 [PRUEBAS] RecipientResolverServiceTest: usuarios directos, roles, duplicados entre ambos y falla de MS01.

Tarea 3.1.1.12 [PRUEBAS] Prueba de integración (Spring + Testcontainers, EmailSender simulado): activar una alerta dispara exactamente un ciclo de envío y registra los resultados; repetir el evento no reenvía.

Tarea 3.1.1.13 [PRUEBAS] Prueba manual de envío real con Resend en un ambiente controlado; guardar captura del correo recibido en docs/evidence/.

### HU 3.1.2: Ver y confirmar la recepción de la alerta

Como usuario destinatario, quiero abrir la alerta desde mi correo y confirmar que la recibí, para saber qué hacer y para que el coordinador sepa que la información me llegó.

DoR

Mockups de la vista del destinatario aprobados (0.1.3.8) y regla de acceso del destinatario definida en la matriz de roles.

MoSCoW

Should Have: la confirmación aporta información valiosa, pero la alerta cumple su propósito sin ella.

Criterios de aceptación

Dado que el destinatario abre el enlace del correo, cuando no está autenticado, entonces se le pide iniciar sesión y regresa a la alerta.

Dado un destinatario autenticado, cuando abre una alerta Activa que le corresponde, entonces ve el tipo, las instrucciones y el botón Confirmar.

Dado que confirma, entonces la API responde 201, se guarda con fecha y hora, y la interfaz muestra "Confirmaste la recepción el [fecha]".

Dado que ya había confirmado, entonces la API responde 200 con la confirmación existente, sin duplicar.

Dado que la alerta no está Activa, entonces la API responde 409 ALERT_NOT_ACTIVE y la interfaz muestra "Esta alerta ya no está vigente".

Dado que el usuario no es destinatario, entonces la API responde 403 NOT_A_RECIPIENT y la interfaz muestra "No tienes acceso a esta alerta".

Dado que la alerta no existe, entonces responde 404.

DoD

Cumple el DoD general. Ajuste de la regla de acceso de GET /alertas/{id} reflejado en los requerimientos.

Tareas

Tarea 3.1.2.1 [BE] Crear AlertAccessPolicy: coordinador, auditor y servicio pueden ver cualquier alerta; un destinatario solo si está listado directamente, tiene uno de los roles destinatarios o tiene un registro de envío para esa alerta; si no, NotARecipientException. Usarla en AlertService.findById.

Tarea 3.1.2.2 [BE] Crear ConfirmationRepository y ConfirmationService.confirm(alertId, userId) con @Transactional: valida existencia (404), estado Activa (AlertNotActiveException) y que sea destinatario (NotARecipientException); si ya existe la confirmación, la retorna (resultado "ya existente"); si no, la crea. Ante una violación de la restricción única por concurrencia (DataIntegrityViolationException), consulta y retorna la existente.

Tarea 3.1.2.3 [BE] Agregar POST /api/v1/alertas/{id}/confirmaciones al controller: toma el userId del JWT, responde 201 si es nueva o 200 si ya existía, y registra los handlers de 409 ALERT_NOT_ACTIVE y 403 NOT_A_RECIPIENT.

Tarea 3.1.2.4 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 201, 401, 403, 404, 409).

Tarea 3.1.2.5 [FE] Agregar confirmReceipt(alertId) a alertApi.js y el hook useConfirmReceipt con los estados confirming, confirmed y error.

Tarea 3.1.2.6 [FE] Crear AlertViewPage.jsx (ruta /alertas/:id/ver, ProtectedRoute con returnTo) con diseño pensado para móvil: tipo, instrucciones (renderizadas como texto, nunca como HTML), alcance y fecha de activación, con esqueleto de carga.

Tarea 3.1.2.7 [FE] Crear ConfirmReceiptButton.jsx y los estados de la vista: confirmable, ya confirmada (muestra la fecha y deshabilita el botón), alerta no vigente (409), sin acceso (403) y no encontrada (404), según los mockups.

Tarea 3.1.2.8 [PRUEBAS] ConfirmationServiceTest: confirm_shouldCreateConfirmation, confirm_shouldReturnExisting_whenAlreadyConfirmed, confirm_shouldThrowNotActive, confirm_shouldThrowNotARecipient, confirm_shouldThrowNotFound, confirm_shouldReturnExisting_whenConcurrentInsertFails. AlertAccessPolicyTest: cada rol y las tres formas de ser destinatario.

Tarea 3.1.2.9 [PRUEBAS] ConfirmationControllerTest: nueva → 201; ya existente → 200; no activa → 409; no destinatario → 403; inexistente → 404; sin token → 401.

Tarea 3.1.2.10 [PRUEBAS] ConfirmationRepositoryIT: la restricción única rechaza la segunda confirmación y una inserción concurrente deja un único registro.

Tarea 3.1.2.11 [PRUEBAS] AlertViewPage.test.jsx y ConfirmReceiptButton.test.jsx: muestra las instrucciones como texto escapado; confirma y refleja el resultado; estado ya confirmada; alerta no vigente; 403; 404; redirección al login sin sesión.

# Épica 4: Integración con simulacros (MS06)

Como MS06, quiero solicitar la creación y finalización de alertas asociadas a un simulacro, para que el simulacro y su alerta se mantengan sincronizados.

## Feature 4.1: Integración con simulacros (RF-ALT-06)

MS03 expone las operaciones que MS06 necesita para crear/programar y finalizar una alerta asociada a un simulacro.

### HU 4.1.1: Crear o programar alerta solicitada por MS06

Como MS06, quiero solicitar la creación o programación de una alerta asociada a un simulacro, para que se active automáticamente cuando inicie el simulacro.

DoR

Contrato con MS06 aceptado por su squad (0.1.2.6, 0.1.2.7), incluido el mecanismo del token de servicio.

MoSCoW

Must Have: sin esta integración los simulacros no pueden disparar su alerta.

Criterios de aceptación

Dado que MS06 envía los datos de la alerta con un token de servicio válido, cuando la solicitud es válida, entonces se crea asociada al ID del simulacro y se responde 201 con el identificador.

Dado que la solicitud incluye fecha y hora de activación futura, entonces la alerta queda Programada; si no la incluye, queda en Borrador.

Dado que el origen es "Simulacro" y falta el ID del simulacro, o faltan datos obligatorios, entonces se responde 400 con el motivo por campo.

Dado que el token de servicio es inválido o falta, entonces se responde 401; si un token de usuario sin rol de coordinador intenta crear, 403.

Dado que una alerta fue creada por un simulacro, entonces la interfaz muestra su origen y el ID del simulacro en el listado y el detalle.

DoD

Cumple el DoD general, más al menos una prueba conjunta con el squad de MS06 en el ambiente de desarrollo.

Tareas

Tarea 4.1.1.1 [BE] Implementar la autenticación de servicio acordada (validación del token de servicio y asignación del rol SERVICE_MS06) en la configuración de seguridad; token inválido → 401 con el formato estándar.

Tarea 4.1.1.2 [BE] Extender AlertCreateRequest con origin {tipo, simulationId} y activationAt opcional; validación personalizada: origen "Simulacro" exige simulationId (regla 9).

Tarea 4.1.1.3 [BE] Ajustar AlertServiceImpl.create: guarda origen y simulation_id; estado SCHEDULED si viene activationAt futura (validada con Clock, si no InvalidActivationDateException) o DRAFT en caso contrario; el actor de auditoría es el servicio MS06.

Tarea 4.1.1.4 [BE] Permitir POST /api/v1/alertas a los roles COORDINATOR y SERVICE_MS06; el resto de endpoints de gestión siguen restringidos al coordinador.

Tarea 4.1.1.5 [DOCS] Agregar a Swagger los ejemplos de solicitud de MS06 (con y sin fecha) y las respuestas de error.

Tarea 4.1.1.6 [FE] Crear OriginBadge.jsx (Manual / Simulacro con el ID) y mostrarlo en AlertTable y en el detalle de la alerta.

Tarea 4.1.1.7 [PRUEBAS] AlertServiceTest: create_withSimulationOrigin_shouldAssociateSimulationId, create_withFutureActivation_shouldBeScheduled, create_withoutActivation_shouldBeDraft, create_withPastActivation_shouldThrowInvalidDate, create_shouldRecordServiceAsActor.

Tarea 4.1.1.8 [PRUEBAS] AlertControllerTest y pruebas de seguridad: token de servicio válido → 201; token inválido → 401; origen simulacro sin ID → 400; datos incompletos → 400 con detalle; token de usuario sin rol → 403.

Tarea 4.1.1.9 [PRUEBAS] Colección de Postman con las solicitudes de MS06 (válidas e inválidas) compartida con el squad, y prueba del OriginBadge.

Tarea 4.1.1.10 [INT] Prueba conjunta con el squad de MS06 en el ambiente de desarrollo.

### HU 4.1.2: Finalizar alerta notificada por MS06

Como MS06, quiero notificar a MS03 que un simulacro terminó, para que su alerta asociada finalice de forma coordinada.

DoR

Contrato de la notificación de fin aceptado por MS06.

MoSCoW

Must Have: sin esta notificación la alerta no se cierra con el simulacro.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta está asociada al simulacro y está Activa, cuando MS06 notifica su fin, entonces cambia a Finalizada y se responde 200.

Dado que la alerta ya está Finalizada, entonces se responde 200 con el estado actual, sin error ni cambios.

Dado que la alerta no está asociada al simulacro que notifica, entonces se responde 409 SIMULATION_MISMATCH.

Dado que la alerta no existe, 404; dado un token inválido, 401.

DoD

Cumple el DoD general y la prueba conjunta del ciclo completo con el squad de MS06.

Tareas

Tarea 4.1.2.1 [BE] Extender AlertLifecycleService.end para solicitudes de servicio: recibe el simulationId en el cuerpo y valida que coincida con el de la alerta (SimulationMismatchException); reutiliza la transición y la idempotencia de HU 2.1.3.

Tarea 4.1.2.2 [BE] Ajustar el controller de PATCH /finalizar para aceptar el cuerpo opcional con simulationId, obligatorio cuando el actor es el servicio, y registrar el handler de 409 SIMULATION_MISMATCH.

Tarea 4.1.2.3 [DOCS] Agregar a Swagger los ejemplos de finalización por MS06 y sus errores.

Tarea 4.1.2.4 [PRUEBAS] AlertLifecycleServiceTest: endBySimulation_shouldChangeToEnded, endBySimulation_shouldBeIdempotent, endBySimulation_shouldThrowMismatch, endBySimulation_shouldThrowNotFound, endBySimulation_shouldRecordServiceAsActor.

Tarea 4.1.2.5 [PRUEBAS] AlertControllerTest: 200, 200 idempotente, 409 de simulacro distinto, 404, 401 y falta de simulationId con token de servicio → 400.

Tarea 4.1.2.6 [INT] Prueba conjunta del ciclo completo (crear → activar → finalizar) con el squad de MS06.

# Épica 5: Monitoreo y trazabilidad de alertas

Como coordinador o auditor, quiero consultar las alertas y su rastro de auditoría, para hacer seguimiento de lo que ocurrió antes, durante y después de un evento.

## Feature 5.1: Consultar alertas (RF-ALT-02)

Se puede consultar una alerta específica y un listado filtrado y paginado, desde la interfaz web y desde otros microservicios.

### HU 5.1.1: Consultar una alerta específica

Como coordinador, auditor o MS06, quiero consultar la información completa de una alerta, para conocer sus datos y su estado actual.

DoR

Mockup del detalle aprobado (0.1.3.6); matriz de roles aprobada.

MoSCoW

Must Have: otros servicios y roles dependen de conocer los datos actuales de una alerta.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta existe y el actor está autorizado, entonces la API responde 200 con tipo, alcance, instrucciones, destinatarios, estado, origen y fechas (creación, actualización, activación programada, activación, finalización, archivado).

Dado que no existe, entonces responde 404 y la interfaz muestra la pantalla de no encontrado.

Dado un destinatario que no corresponde a la alerta, entonces responde 403.

Dado que el coordinador o el auditor abre el detalle, entonces la interfaz muestra los datos, el estado y las acciones válidas (solo lectura para el auditor).

DoD

Cumple el DoD general.

Tareas

Tarea 5.1.1.1 [BE] Ampliar AlertResponse con alcance, destinatarios, origen y todas las fechas, y mapearlos en AlertMapper.

Tarea 5.1.2.1b [BE] Agregar simulationId a AlertFilter y a AlertSpecifications, usando el índice ya definido en el diseño de datos. Este filtro es también el mecanismo que usa MS06 (y la propia HU 4.1.1) para verificar si ya existe una alerta para un simulacro antes de reportar duplicado.

Tarea 5.1.1.2 [BE] Implementar AlertService.findById(id, principal) con @Transactional(readOnly = true): busca la alerta (AlertNotFoundException) y aplica AlertAccessPolicy.

Tarea 5.1.1.3 [BE] Evitar el problema N+1 al cargar alcance y destinatarios (@EntityGraph o JOIN FETCH en el repository) y verificarlo con un test que cuente las consultas.

Tarea 5.1.1.4 [BE] Agregar GET /api/v1/alertas/{id} al controller (200), accesible para coordinador, auditor, servicio y destinatario (este último según la política).

Tarea 5.1.1.5 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 401, 403, 404).

Tarea 5.1.1.6 [FE] Crear AlertDetailPage.jsx (/alertas/:id): encabezado con tipo, AlertStateBadge y OriginBadge; secciones de datos, alcance (nombres de edificios con respaldo al ID si el catálogo falla), destinatarios y fechas; AlertActions visibles solo para coordinador; botón "Volver al listado".

Tarea 5.1.1.7 [FE] Estados del detalle: esqueleto mientras carga, banner con reintentar ante un error de red o 503, pantalla de no encontrado (404) y de sin permiso (403).

Tarea 5.1.1.8 [PRUEBAS] AlertServiceTest: findById_shouldReturnFullAlert, findById_shouldThrowNotFound, findById_shouldThrowNotARecipient_whenUserNotRecipient.

Tarea 5.1.1.9 [PRUEBAS] AlertControllerTest: 200, 404, 403, 401, UUID inválido → 400.

Tarea 5.1.1.10 [PRUEBAS] AlertDetailPage.test.jsx: muestra datos de cada estado; auditor sin botones de acción; error de red con reintentar; 404 y 403.

### HU 5.1.2: Listar alertas con filtros y paginación

Como coordinador o auditor, quiero listar las alertas filtradas por estado y rango de fechas, para revisar las alertas relevantes de un período.

DoR

Decisiones del listado cerradas en decisiones.md (campo de fecha filtrado, filtros inválidos, tamaño máximo de página); mockup del dashboard aprobado.

MoSCoW

Should Have: filtros y paginación hacen usable el listado, aunque uno básico funcionaría sin ellos.

Criterios de aceptación

Dado que se envían filtros válidos, entonces la API responde 200 solo con las alertas que los cumplen, paginadas y con metadatos (total de registros y página actual).

Dado que no se envían filtros, entonces retorna el listado completo paginado, ordenado por fecha de creación descendente.

Dado que fechaInicio es posterior a fechaFin, un estado que no existe o size mayor al máximo, entonces responde 400 con el detalle.

Dado que ninguna alerta cumple los filtros, entonces la interfaz muestra "No hay alertas que coincidan".

Dado que se recarga la página, entonces los filtros y la página se conservan (están en la URL).

Dado que se envía simulationId, entonces la API responde solo con las alertas asociadas a ese simulacro (típicamente cero o una, dada la restricción de unicidad de la tarea 0.1.1.3).

DoD

Cumple el DoD general.

Tareas

Tarea 5.1.2.1 [BE] Crear AlertFilter (estado, fechaInicio, fechaFin, page, size) y PageResponse<T> (contenido, página, tamaño, total de elementos, total de páginas) y AlertSummaryResponse (id, tipo, alcance, estado, origen, fecha).

Tarea 5.1.2.2 [BE] Hacer que AlertRepository extienda JpaSpecificationExecutor y crear AlertSpecifications (por estado y por rango de fecha de creación).

Tarea 5.1.2.3 [BE] Implementar AlertService.search(filter) con @Transactional(readOnly = true): valida el rango de fechas y el tamaño máximo (InvalidPaginationException / ValidationException), construye la especificación y el Pageable ordenado por fecha de creación descendente.

Tarea 5.1.2.4 [BE] Agregar GET /api/v1/alertas al controller (200, coordinador y auditor); un valor de estado fuera del catálogo responde 400 mediante el handler de MethodArgumentTypeMismatchException.

Tarea 5.1.2.5 [DOCS] Documentar el endpoint y cada parámetro de consulta (200, 400, 401, 403).

Tarea 5.1.2.6 [FE] Agregar getAlerts(params) a alertApi.js y el hook useAlerts(filters) que sincroniza filtros y página con los parámetros de la URL y expone data, loading, error y reload.

Tarea 5.1.2.7 [FE] Crear AlertFilters.jsx: select de estado (los cinco estados y "Todos"), dos campos de fecha, botones Aplicar y Limpiar; valida fechaInicio ≤ fechaFin antes de consultar y muestra el error en el campo.

Tarea 5.1.2.8 [FE] Crear AlertTable.jsx (tipo, AlertStateBadge, alcance, OriginBadge, fecha de creación, enlace al detalle) y usar el componente Pagination con selector de tamaño (10/20/50) y manejo de la última página.

Tarea 5.1.2.9 [FE] Crear AlertsPage.jsx (/alertas): botón "Nueva alerta" solo para coordinador; esqueleto de carga, estado vacío, y banner de error con reintentar.

Tarea 5.1.2.10 [PRUEBAS] AlertServiceTest: search_shouldFilterByState, search_shouldFilterByDateRange, search_shouldReturnAllWhenNoFilters, search_shouldThrowInvalidPagination_whenSizeExceedsMax, search_shouldThrowValidation_whenStartAfterEnd.

Tarea 5.1.2.11 [PRUEBAS] AlertControllerTest: 200 con y sin filtros, estado inválido → 400, fechas invertidas → 400, size excedido → 400, page negativo → 400, auditor → 200, destinatario → 403.

Tarea 5.1.2.12 [PRUEBAS] AlertRepositoryIT: especificaciones combinadas (estado + fechas) y paginación sobre datos reales; verificar con EXPLAIN que usa los índices con un volumen de datos de prueba.

Tarea 5.1.2.13 [PRUEBAS] AlertFilters.test.jsx (valida fechas, aplica y limpia), AlertTable.test.jsx (renderiza filas, badges y enlaces), AlertsPage.test.jsx (carga, vacío, error con reintentar, botón "Nueva alerta" según rol y filtros desde la URL).

## Feature 5.2: Auditoría (RF-ALT-07)

Las acciones relevantes sobre las alertas se registran y se pueden consultar.

### HU 5.2.1: Registrar eventos de auditoría

Como sistema, quiero registrar cada acción relevante realizada sobre una alerta, para tener trazabilidad de lo ocurrido.

DoR

Tabla audit_events creada; catálogo de acciones auditables definido en el diagrama de clases (AuditAction).

MoSCoW

Must Have: la trazabilidad es un requisito del proyecto (regla 7).

Criterios de aceptación

Dado que se crea, edita, programa, activa, finaliza o archiva una alerta, entonces queda registrado el actor, la acción y la fecha y hora, dentro de la misma transacción de la operación.

Dado que el registro de auditoría falla, entonces la operación completa se revierte (no puede haber cambios sin auditoría).

Dado que la acción la realiza MS06, entonces el actor se registra como servicio; si la realiza el scheduler, como SYSTEM_SCHEDULER.

Dado que se envían las notificaciones, entonces queda registrado el resumen de envíos (enviados y fallidos).

Dado que se intenta modificar o eliminar un evento ya registrado, entonces no existe forma de hacerlo desde el código.

DoD

Cumple el DoD general. Todos los services del módulo invocan la auditoría y esto está verificado con pruebas.

Tareas

Tarea 5.2.1.1 [BE] Definir AuditAction (creación, edición, programación, activación, finalización, archivado, notificaciones enviadas, notificación fallida) y el AuditEventRepository de solo inserción y consulta (sin métodos de actualización ni borrado).

Tarea 5.2.1.2 [BE] Crear ActorResolver que obtiene del contexto de seguridad el actor y su tipo (USER con el sub del JWT, SERVICE con el identificador del servicio) y soporta el actor SYSTEM_SCHEDULER para el scheduler.

Tarea 5.2.1.3 [BE] Crear AuditService.record(alertId, action, actor, detail) con propagación REQUIRED, para que participe en la transacción de la operación, y la auditoría de notificaciones en una transacción propia (se ejecuta después del commit).

Tarea 5.2.1.4 [BE] Invocar AuditService desde AlertServiceImpl (crear y editar), AlertLifecycleServiceImpl (programar, activar, finalizar, archivar) y NotificationService (resumen), reemplazando los stubs de las HU anteriores.

Tarea 5.2.1.5 [PRUEBAS] AuditServiceTest y ActorResolverTest: actor de usuario, de servicio y del scheduler; detalle guardado; record_shouldPropagateException_whenSaveFails.

Tarea 5.2.1.6 [PRUEBAS] Prueba de integración (Testcontainers): al crear y recorrer todo el ciclo de vida de una alerta se registran los eventos esperados en orden; si se fuerza un fallo en la auditoría, la operación se revierte y el estado de la alerta no cambia.

Tarea 5.2.1.7 [PRUEBAS] Prueba de arquitectura (ArchUnit) que verifica que ninguna clase fuera de AuditService use AuditEventRepository para modificar eventos, y que los controllers no dependan de los repositories.

### HU 5.2.2: Consultar el historial de auditoría de una alerta

Como auditor, quiero consultar el historial de auditoría de una alerta específica, para revisar quién hizo qué y cuándo.

DoR

Mockup del panel de auditoría aprobado (0.1.3.9); roles autorizados definidos (Auditor/Observador y Coordinador).

MoSCoW

Must Have: la auditoría solo es útil si se puede consultar.

Criterios de aceptación

Dado que la alerta tiene eventos, cuando el auditor consulta su historial, entonces la API responde 200 con los eventos en orden cronológico (actor, tipo de actor, acción, detalle y fecha), y la interfaz los muestra como línea de tiempo en el detalle.

Dado que la alerta no tiene eventos, entonces responde 200 con lista vacía y la interfaz muestra "Sin eventos registrados".

Dado que el actor no tiene un rol autorizado, entonces responde 403 y la interfaz oculta el panel.

Dado que la alerta no existe, entonces responde 404.

DoD

Cumple el DoD general.

Tareas

Tarea 5.2.2.1 [BE] Crear AuditEventResponse y AuditQueryService.findByAlert(alertId) (@Transactional(readOnly = true)): verifica que la alerta exista (AlertNotFoundException) y retorna los eventos ordenados por fecha ascendente.

Tarea 5.2.2.2 [BE] Agregar GET /api/v1/alertas/{id}/auditoria al controller (200) con @PreAuthorize para AUDITOR y COORDINATOR.

Tarea 5.2.2.3 [DOCS] Documentar el endpoint (200, 401, 403, 404).

Tarea 5.2.2.4 [FE] Agregar getAlertAudit(id) a alertApi.js y el hook useAudit(alertId) con carga, error y reintento.

Tarea 5.2.2.5 [FE] Crear AuditTimeline.jsx: lista vertical con ícono y etiqueta en español por acción, actor, tipo de actor y fecha formateada; estados cargando, vacío ("Sin eventos registrados") y error con reintentar; se integra al AlertDetailPage solo para los roles autorizados.

Tarea 5.2.2.6 [PRUEBAS] AuditQueryServiceTest: findByAlert_shouldReturnOrderedEvents, findByAlert_shouldReturnEmptyList, findByAlert_shouldThrowNotFound.

Tarea 5.2.2.7 [PRUEBAS] AuditControllerTest: 200, lista vacía → 200, 404, 403 para destinatario, 401 sin token.

Tarea 5.2.2.8 [PRUEBAS] AuditTimeline.test.jsx: renderiza los eventos en orden con su etiqueta; estado vacío; error con reintentar; el panel no se muestra para un rol no autorizado.

# Épica 6: Verificación de calidad y cierre

Como equipo de desarrollo, quiero verificar con análisis estático, análisis dinámico y pruebas de punta a punta que la solución cumple con la calidad esperada, para entregar con evidencia.

## Feature 6.1: Análisis estático y dinámico (Fase 3)

### HU 6.1.1: Análisis estático del código y de las dependencias

Como equipo de desarrollo, quiero revisar y corregir los hallazgos del análisis estático, para entregar código sin vulnerabilidades ni defectos críticos.

DoR

Pipeline de calidad en funcionamiento (HU 0.2.4); HU funcionales terminadas.

MoSCoW

Must Have: es parte del criterio de calidad definido en el plan.

Criterios de aceptación

Dado el análisis completo del proyecto, entonces el quality gate de SonarCloud queda en verde, sin bugs ni vulnerabilidades abiertas con severidad bloqueante o crítica.

Dado el análisis de dependencias, entonces no quedan vulnerabilidades altas o críticas sin tratar; las que se aceptan tienen justificación escrita.

Dado gitleaks sobre todo el historial del repositorio, entonces no hay secretos expuestos.

DoD

Informe en docs/evidence/analisis-estatico.md con capturas de los reportes.

Tareas

Tarea 6.1.1.1 [CALIDAD] Ejecutar el análisis completo (SonarCloud, SpotBugs, ESLint) y clasificar los hallazgos por severidad.

Tarea 6.1.1.2 [BE] Corregir los hallazgos bloqueantes y críticos del backend, y revisar los de severidad media (code smells, complejidad, duplicación).

Tarea 6.1.1.3 [FE] Corregir los hallazgos bloqueantes y críticos del frontend y los avisos de accesibilidad y de ESLint.

Tarea 6.1.1.4 [CALIDAD] Revisar el reporte de OWASP Dependency-Check y npm audit: actualizar dependencias o documentar la excepción justificada.

Tarea 6.1.1.5 [CALIDAD] Ejecutar gitleaks sobre el historial completo; si aparece un secreto, rotarlo y limpiar el historial.

Tarea 6.1.1.6 [DOCS] Redactar el informe de análisis estático con la comparación antes y después de las correcciones.

### HU 6.1.2: Análisis dinámico (seguridad y carga)

Como equipo de desarrollo, quiero ejecutar análisis dinámico sobre el servicio en ejecución, para encontrar fallas de seguridad y de rendimiento que el código por sí solo no revela.

DoR

Backend y base de datos corriendo en el ambiente local o de desarrollo con datos de prueba.

MoSCoW

Should Have: complementa las pruebas funcionales con evidencia de seguridad y rendimiento.

Criterios de aceptación

Dado el escaneo de OWASP ZAP contra la API usando openapi.yaml y tokens de cada rol, entonces no quedan alertas de riesgo alto; las de riesgo medio están corregidas o justificadas.

Dado intentos de acceso con el rol equivocado, entonces todos los endpoints responden 401 o 403 según la matriz de roles.

Dado la prueba de carga del plan, entonces el listado cumple el umbral definido (p95 y tasa de errores) y la activación con muchos destinatarios no bloquea la respuesta de la API.

DoD

Informe en docs/evidence/analisis-dinamico.md con los reportes de ZAP y de k6.

Tareas

Tarea 6.1.2.1 [CALIDAD] Ejecutar OWASP ZAP (API scan con openapi.yaml) autenticado con cada rol, y exportar el reporte.

Tarea 6.1.2.2 [PRUEBAS] Pruebas de autorización dinámicas: recorrer todos los endpoints con cada rol (y sin token) y comparar el resultado con la matriz de roles.

Tarea 6.1.2.3 [PRUEBAS] Pruebas de entradas hostiles: instrucciones con HTML y scripts, IDs mal formados, cuerpos muy grandes, y parámetros de consulta fuera de rango; verificar que no hay 500 ni fugas de información en los errores.

Tarea 6.1.2.4 [BE] Corregir los hallazgos de ZAP (cabeceras de seguridad, mensajes de error, CORS) y volver a ejecutar el escaneo.

Tarea 6.1.2.5 [CALIDAD] Escribir y ejecutar los scripts de k6: listado con filtros, creación de alertas y activación de una alerta con muchos destinatarios, midiendo p95 y tasa de errores.

Tarea 6.1.2.6 [BE] Optimizar según los resultados (índices, consultas, tamaño del executor de notificaciones) y repetir la medición.

Tarea 6.1.2.7 [DOCS] Redactar el informe de análisis dinámico con los resultados y las correcciones.

### HU 6.1.3: Pruebas de punta a punta y evidencias de cierre

Como equipo de desarrollo, quiero probar los flujos completos desde la interfaz y reunir las evidencias, para demostrar que la solución funciona integrada.

DoR

HU funcionales de las Épicas 1 a 5 terminadas; Resend y los stubs de MS06 disponibles.

MoSCoW

Must Have: demuestra la integración de toda la solución.

Criterios de aceptación

Dado el flujo del coordinador, entonces la prueba E2E crea una alerta, la edita, la programa, la activa, la finaliza y la archiva desde la interfaz, y verifica el estado en cada paso.

Dado el flujo del destinatario, entonces la prueba E2E abre el enlace, confirma la recepción y la segunda confirmación no duplica.

Dado el flujo del auditor, entonces se ve el historial completo de la alerta de los flujos anteriores.

Dado cada flujo, entonces los datos quedan persistidos en PostgreSQL y se comprueba con una consulta.

DoD

Evidencias en docs/evidence/ y README final con instrucciones para levantar todo en local.

Tareas

Tarea 6.1.3.1 [PRUEBAS] Escribir las pruebas E2E con Playwright del flujo del coordinador (crear → editar → programar → activar → finalizar → archivar), con el servicio de correo simulado.

Tarea 6.1.3.2 [PRUEBAS] Escribir las pruebas E2E del flujo del destinatario (enlace del correo → login → ver → confirmar → confirmar de nuevo) y del flujo del auditor (ver historial).

Tarea 6.1.3.3 [PRUEBAS] Escribir las pruebas E2E de los casos de error visibles: formulario inválido, edición de alerta no editable, activación repetida y alerta no vigente.

Tarea 6.1.3.4 [INT] Prueba final conjunta con MS06 (ciclo completo) y con MS01/MS02 reales si ya están disponibles.

Tarea 6.1.3.5 [DOCS] Reunir las evidencias: PostgreSQL en Docker, tabla con datos tras las pruebas, reporte JaCoCo, cobertura de Vitest, reportes de Sonar, ZAP y k6, correo recibido, y capturas del flujo completo.

Tarea 6.1.3.6 [DOCS] Completar el README: arquitectura, cómo levantar base de datos, backend y frontend, variables de entorno, cómo ejecutar cada tipo de prueba y enlaces a los artefactos de diseño.

Tarea 6.1.3.7 [DISEÑO] Actualizar los diagramas de LucidChart, el contrato OpenAPI y los mockups de Figma para que reflejen lo realmente implementado.